**แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 และมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบในการบริหารงาน การปฏิบัติงานและการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของแต่ละปีงบประมาณ โดยขอเสนออนุมัติแผนจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขณะนี้หน่วยงานพัสดุได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายสุธีรพันธ์ วารินสะอาด)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

**อนุมัติ**

(นายสมเจตน์ หนูหมาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ผด.2**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | | **เงินนอกงบประมาณ** | | **วิธีจัดหา** | **กำหนดส่งมอบงาน (วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน (บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน (บาท)** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | |
| 1 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | สำนักปลัด | บริหารทั่วไป | 250,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 | ขออนุมัติ  จัดหาตาม  ความจำเป็น  ตลอดปี |
| 2 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | สำนักปลัด | บริหารทั่วไป | 30,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |
| 3 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น | สำนักปลัด | บริหารทั่วไป | 400,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |
| 4 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | สำนักปลัด | บริหารทั่วไป | 50,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 |
| 5 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 | สำนักปลัด | บริหารทั่วไป | 6,000 |  |  |  |  |
| 6 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | สำนักปลัด | บริหารทั่วไป | 200,000 |  |  |  |  |  |
| 7 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | สำนักปลัด | บริหารทั่วไป | 70,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 8 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าวัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | บริหารทั่วไป | 30,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 9 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด | บริหารทั่วไป | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 10 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | บริหารทั่วไป | 30,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 11 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | บริหารทั่วไป | 100,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 12 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | บริหารทั่วไป | 50,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 13 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 2 บานเปิด มือจับชนิดปิด | สำนักปลัด | บริหารทั่วไป | 16,500 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง** | | | | | | | | | | |
| 14 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ส่วนการคลัง | บริหารทั่วไป/บริหารงานคลัง | 30,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 15 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี | ส่วนการคลัง | บริหารทั่วไป/บริหารงานคลัง | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 90 |  |
| 16 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ส่วนการคลัง | บริหารทั่วไป/บริหารงานคลัง | 50,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 |  |
| 17 | ต.ค. 61 – ธ.ค.61 | ค่าพวงมาลา | ส่วนการคลัง | บริหารทั่วไป/บริหารงานคลัง | 1,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 18 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ส่วนการคลัง | บริหารทั่วไป/บริหารงานคลัง | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 19 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าวัสดุสำนักงาน | ส่วนการคลัง | บริหารทั่วไป/บริหารงานคลัง | 30,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 20 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | วัสดุงานบ้านงานครัว | ส่วนการคลัง | บริหารทั่วไป/บริหารงานคลัง | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 21 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนการคลัง | บริหารทั่วไป/บริหารงานคลัง | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 22 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 30,000 บีทียู | ส่วนการคลัง | บริหารทั่วไป/บริหารงานคลัง | 40,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 23 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 2 บานปิด มือจับ ชนิดปิด จำนวน 2 ตู้ | ส่วนการคลัง | บริหารทั่วไป/บริหารงานคลัง | 11,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 24 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง แบบล้อเลื่อน จำนวน 2 ตู้ | ส่วนการคลัง | บริหารทั่วไป/บริหารงานคลัง | 9,800 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 25 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ | ส่วนการคลัง | บริหารทั่วไป/บริหารงานคลัง | 15,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | |
| 26 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวน 4 ชุด | สำนักปลัด | แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป | 92,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 |  |
| 27 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย | สำนักปลัด | แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป | 24,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 |  |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | | | | | | | | |
| 28 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | สำนักปลัด | แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฯ | 216,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 |  |
| 29 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | สำนักปลัด | แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฯ | 10,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 30 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัด | แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฯ | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 31 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | สำนักปลัด | แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฯ | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | | | | | | |
| 32 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ส่วนการศึกษาฯ | แผนงานการศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 33 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนสู่อาเซียน | ส่วนการศึกษาฯ | แผนงานการศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 30,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 34 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าเดินทางไปราชการ | ส่วนการศึกษาฯ | แผนงานการศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 80,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 35 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ส่วนการศึกษาฯ | แผนงานการศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 36 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนการศึกษาฯ | แผนงานการศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 37 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ส่วนการศึกษาฯ | แผนงานการศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 38 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนการศึกษาฯ | แผนงานการศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 39 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | วัสดุงานบ้านงานครัว | ส่วนการศึกษาฯ | แผนงานการศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 10,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 40 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | วัสดุการศึกษา | ส่วนการศึกษาฯ | แผนงานการศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 10,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 41 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งหรือแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง และขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง | ส่วนการศึกษาฯ | แผนงานการศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 234,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 42 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง แบบล้อเลื่อน จำนวน 1 ตู้ | ส่วนการศึกษาฯ | แผนงานการศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 4,900 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 43 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | ส่วนการศึกษาฯ | แผนงานการศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 22,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 44 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | ส่วนการศึกษาฯ | แผนงานการศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 4,300 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 45 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | ส่วนการศึกษาฯ | แผนงานการศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| **แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | | | | | | |
| 46 | ม.ค. 62 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ส่วนการศึกษาฯ | แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 180,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 47 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ส่วนการศึกษาฯ | แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 798,320 | - | - | เฉพาะเจาะจง | ตลอดปีการศึกษา |  |
| 48 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษาฯ | แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 12,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 49 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าอาหารเสริม(นม) | ส่วนการศึกษาฯ | แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 900,620 | - | - | เฉพาะเจาะจง | ตลอดปีการศึกษา |  |
| **แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | | | | | | |
| 50 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ | สำนักปลัด | แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขฯ | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 45 |  |
| 51 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันวันละนิดเสริมสร้างคุณภาพชีวิตหนูน้อย | สำนักปลัด | แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขฯ | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 52 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อโดยยุง | สำนักปลัด | แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขฯ | 100,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 53 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ | สำนักปลัด | แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขฯ | 80,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 54 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | สำนักปลัด | แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขฯ | 10,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารงานทั่วไปฯ** | | | | | | | | | | |
| 55 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้ด้อยโอกาสตำบลลิพัง | สำนักปลัด | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 50,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 56 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลลิพัง | สำนักปลัด | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 50,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 57 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง | สำนักปลัด | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 280,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| **แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปฯ** | | | | | | | | | | |
| 58 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปฯ | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 59 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าเดินทางไปราชการ | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปฯ | 30,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 60 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปฯ | 50,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 61 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าวัสดุสำนักงาน | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปฯ | 30,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 62 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปฯ | 40,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 63 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าวัสดุก่อสร้าง | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปฯ | 300,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 64 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าวัสดุยานพนะและขนส่ง | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปฯ | 50,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 65 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปฯ | 150,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 66 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าวัสดุการโฆษณาและเผยแพร่ | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปฯ | 15,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 67 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปฯ | 35,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 68 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง แบบล้อเลื่อน | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปฯ | 4,900 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 69 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำ แบบหอยโข่ง | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปฯ | 22,500 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปฯ | 50,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 |  |
| 71 | ม.ค. 62 – มี.ค. 62 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านเก่า  หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 245,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60 |  |
| 72 | ม.ค. 62 – มี.ค. 62 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายที่ทำการกำนันตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 245,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60 |  |
| 73 | ม.ค. 62 – มี.ค. 62 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งดินดำ-มะขามป้อม หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 491,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60 |  |
| 74 | เม.ย.62 – พ.ค. 62 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังโต๊ะมุ้ม  หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 491,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60 |  |
| 75 | เม.ย.62 – พ.ค. 62 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 314,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60 |  |
| 76 | เม.ย.62 – พ.ค. 62 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่2 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 300,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 45 |  |
| 77 | พ.ค.62 – ก.ค. 62 | โครงการต่อเติมถนน คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 245,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60 |  |
| 78 | พ.ค.62 – ก.ค. 62 | โครงการต่อเติมถนน คสล.สายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 245,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60 |  |
| 79 | พ.ค.62 – ก.ค. 62 | โครงการต่อเติมถนน คสล.สายไร่ใหญ่-ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 491,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60 |  |
| 80 | ก.ค. 62 – ก.ย. 62 | โครงการต่อเติมถนน คสล.สายสามแยกไม้บ้อง-สะพานช้างตาย หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 453,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60 |  |
| 81 | ก.ค. 62 – ก.ย. 62 | โครงการต่อเติมถนน คสล.สายหน้าติง หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 500,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60 |  |
| 82 | ก.ค. 62 – ก.ย. 62 | โครงการต่อเติมถนน คสล.สายหน้าโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 591,000 | - | - | ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ | 90 |  |
| 83 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 |  |
| 84 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 |  |
| 85 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าสำรวจทางธรณีฟิสิกส์หาแหล่งน้ำบาดาล | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 |  |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | | | |
| 86 | เม.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานใจ สายสัมพันธ์ วันครอบครัว | สำนักปลัด | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ | 40,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 87 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการโตไปไม่โกง เสริมสร้างคุณธรรมในใจเยาวชน | สำนักปลัด | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 88 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการธนาคารขยะ | สำนักปลัด | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ | 50,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 89 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลลิพัง | สำนักปลัด | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ | 30,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 90 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย | สำนักปลัด | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ | 8,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 91 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | สำนักปลัด | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 92 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ** | | | | | | | | | | |
| 93 | มี.ค. 62 – เม.ย.62 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต. ลิพัง ต้านยาเสพติด | ส่วนการศึกษาฯ | งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ | 300,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 45 |  |
| 94 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ | ส่วนการศึกษาฯ | งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ | 30,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 |  |
| 95 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา | ส่วนการศึกษาฯ | งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ | 100,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | | | | | | |
| 96 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันฮารีรายอ | ส่วนการศึกษาฯ | งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 15,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 97 | พ.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | ส่วนการศึกษาฯ | งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 40,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 98 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านศาสนาอิสลามให้กับสับปะบุรุษลิพัง | ส่วนการศึกษาฯ | งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 30,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 99 | ก.ค.62 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายตามประเพณีละศีลอดในเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม | ส่วนการศึกษาฯ | งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| 100 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | ส่วนการศึกษาฯ | งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 30,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **แผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร** | | | | | | | | | | |
| 101 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าวัสดุการเกษตร | สำนักปลัด | แผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 |  |
| 102 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | จัดซื้อเครื่องพ่นยา | สำนักปลัด | แผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร | 5,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |
| **แผนงานการเกษตร/งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | | | | | | | | | | |
| 103 | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด | แผนงานการเกษตร/งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | 20,000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15 |  |